## Slide 1: Lecture Connect
Ein interaktives Lehre Planungs-Tool
Betreuer: Philipp Zech, PhD
Studierende: Elias Walder, Johannes Karrer

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Thema unserer Arbeit
Applikation Mockup
Problematik
Lösungsansätze
Milestones/Timeline
1
2
3
4
5

## Slide 3
Thema unserer Arbeit
1
2
3
4
5
1
2
3
4

## Slide 4
Problematik
1
2
3
4
5
1
2
3
4

## Slide 5
Lösungsansätze
1
2
3
4
5
1
2
3
4

## Slide 6
Applikation Mockup
1
2
3
4
5
1
2
3
4

## Slide 7
Milestones/Timeline
1
2
3
4
5
1
2
3
4
2024
Today
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Desgn Konzepte festlegen
Feb 28 - Mar 10
87%
Basis Klassen implementieren
Mar 6 - Mar 22
57%
Mar 25 – May 5
Features einbauen
initiale Präsenatation
Apr 7 - Apr 11
100%
May 1 - May 31
Scheduling Algorithmus bauen
Finalisierung Projekt
May 31 - Jun 16
0%
Mar 28 - Jun 30
Arbeit verfassen
45%
0%
3%
45%