## Slide 1: Lecture Connect
Ein Constraint basiertes Lehre Planungs-Tool
Betreuer: Philipp Zech, PhD
Studierende: Elias Walder, Johannes Karrer

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Thema unserer Arbeit
Applikation Prototyp
Problematik
Technologie Stack
Milestones/Timeline
1
2
3
4
5

## Slide 3
Thema unserer Arbeit
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Problem:
Umständliche Lehreplanung aufgrund nicht vorhandener Tools
Momentane Lösung: manuell erstellte Excel Listen
Anforderungen:
Visualisierung des Stundenplans
Unterschiedliche Export Formate der Pläne
Importmöglichkeiten bisheriger und neuer Pläne
Lösungsansatz:
Entwicklung einer interaktiven Web Anwendung
Automatisierte Zuteilung von Kursen zu Räumen
Interface für manuelle Bearbeitung mittels Drag & Drop

## Slide 4
Problematik
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Timing Constraints:
Kurse desselben Semesters dürfen nicht am gleichen Tag zur gleichen Zeit stattfinden Beispiel: sämtliche Vorlesungen des Semesters
Aufgeteilte Kurse müssen an unterschiedlichen Tagen stattfinden Beispiel: VO-Betriebssysteme
Kurse mit mehreren Gruppen sollten auf Tag verteilt sein Beispiel: sämtliche Proseminare

## Slide 5
Technologie Stack
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Jira
Github
Intellij
Angular
Figma
Elias
Spring Boot
Docker
Hannes

## Slide 6
Lösungsansätze
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Klassendiagramm: komplett

## Slide 7
Lösungsansätze
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Klassendiagramm: TimingConstraints

## Slide 8
Lösungsansätze
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Klassendiagramm: TimeTable

## Slide 9
Lösungsansätze
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Klassendiagramm: RoomTable

## Slide 10
Lösungsansätze
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Klassendiagramm: CourseSession

## Slide 11
Applikation Prototyp
1
2
3
4
5
1
2
3
4

## Slide 12
Milestones/Timeline
1
2
3
4
5
1
2
3
4
2024
Today
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Desgn Konzepte festlegen
Feb 28 - Mar 10
87%
Basis Klassen implementieren
Mar 6 - Mar 22
57%
Mar 25 – May 5
Features einbauen
initiale Präsenatation
Apr 7 - Apr 11
100%
May 1 - May 31
Scheduling Algorithmus bauen
Finalisierung Projekt
May 31 - Jun 16
0%
Mar 28 - Jun 30
Arbeit verfassen
45%
0%
3%
45%